# The Bio-Quantum Tactile Architecture Network Project Documentation Suite

# The Bio-Quantum Tactile Architecture - Undergraduate Computer Networks Course CP352005 Networks - 4-Week Sprint with 5-Member Role-Assigned Team

# รายวิชา: CP352005 Networks

# กลุ่ม: 1

# รายชื่อสมาชิก:

# 673380024-0                  กนกพร บุญครอง

# 673380033-9                  ชิดชนก ชนะพา

# 673380034-7                  	ญาทิชา จันทรศรีสุริยวงศ์

# 673380070-3                  	อรปรีญา แซ่โซ้ง

# 673380516-9                  ศวัสกร แว่นแก้ว

# File 1: architecture_spec.md

# BQTA Network Architecture Specification v1.0

Bio-Quantum Tactile Architecture (BQTA)

## 1. Executive Summary

BQTA คือสถาปัตยกรรมเครือข่ายอนาคตที่ออกแบบเพื่อรองรับ

การสื่อสารแบบสัมผัส (Tactile Internet) โดยผสาน:

- Bio-Inspired Routing

- Quantum Communication

- AI Prediction

- Ultra-Low Latency Network

เหมาะสำหรับงาน เช่น tele-surgery, remote control, metaverse

---

## 2. Objectives

- ประยุกต์ OSI Model กับเครือข่ายอนาคต

- ออกแบบ routing แบบ adaptive

- จำลอง latency ต่ำมาก (<1 ms)

- รองรับข้อมูลแบบ multi-sensory

---

## 3. Architecture Overview

BQTA Protocol Stack:

Application Layer — Tactile Applications

Presentation Layer — Sensory Encoding

Session Layer — Neural Sync Protocol (NSP)

Transport Layer — Predictive Reliability Protocol (PRP)

Network Layer — Bio-Adaptive Routing Protocol (BARP)

Data Link Layer — Quantum Link Control (QLC)

Physical Layer — Quantum-Tactile Channel (Simulated)

---

## 4. Layer Description

### Physical Layer

- Quantum communication (simulated)

- Ultra-low latency channel

### Data Link — QLC

- Link stability

- Error correction

- Frame management

### Network — BARP

- Routing แบบ adaptive

- Self-healing network

- Dynamic path selection

### Transport — PRP

- Predict packet loss

- Reduce retransmission delay

- Real-time reliability

### Session — NSP

- Synchronize devices

- Maintain long connections

### Presentation — Sensory Encoding

- Encode tactile data

- Compression for bandwidth

### Application Layer

- Haptic Tele-Surgery

- Remote Robot Control

- Immersive Metaverse

- Smart Sensor Network

---

## 5. Non-Functional Requirements

Latency < 1 ms

Reliability > 99%

Scalability ≥ 10 nodes

Security: Quantum encryption

---

## 6. Security

- Quantum Key Distribution (simulated)

- AI anomaly detection

- Zero-trust architecture

---

## 7. Architecture Status

Approved with minor revisions required for routing parameters

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│                  BQTA Protocol Stack                       │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Application Layer   | Haptic Tele-Surgery, Remote Control,

│                                          | Metaverse, Smart Sensor Network        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Presentation Layer  | Sensory Encoding, Tactile Compression  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Session Layer       | Neural Sync Protocol (NSP)             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Transport Layer     | Predictive Reliability Protocol (PRP)  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Network Layer       | Bio-Adaptive Routing Protocol (BARP)   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data Link Layer     | Quantum Link Control (QLC)             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Physical Layer      | Quantum-Tactile Channel (Simulated)    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

File 2: Implementation_Plan.md

# BQTA Implementation Plan v1.0

## 1. Team Roles

Architect — System design

Engineer — Implementation

Specialist — Research

DevOps — Integration

Tester — QA

---

## 2. Complexity Assessment

Component | Complexity | Risk

-----------|------------|------

QLC | Medium | Low

BARP | High | High

PRP | Medium | Medium

NSP | Medium | Low

Simulation | High | Medium

---

## 3. Development Approach

Technology:

- Python Simulation

- Graph-based network model

- Modular architecture

---

## 4. Implementation Phases

Phase 1 — Design

Phase 2 — Component Implementation

Phase 3 — Integration

Phase 4 — Testing & Demo

---

## 5. Risks & Mitigation

Risk: Complex routing

Mitigation: Start simple → refine

Risk: Integration failure

Mitigation: Test components separately

Risk: Time constraint

Mitigation: Prioritize core features

---

## 6. Success Criteria

✔ Core protocols implemented

✔ End-to-end communication works

✔ Demo scenario functional

✔ Documentation complete

File 3: Sprint_Plan.md

# BQTA Sprint Plan — 4 Weeks

## Week 1 — Foundation

Tasks:

- Environment setup

- Finalize architecture

- Protocol design

- Test planning

Deliverables:

✔ Architecture draft

✔ Repo setup

✔ Design documents

---

## Week 2 — Implementation

Tasks:

- Implement QLC

- Implement BARP routing

- Implement PRP transport

- Unit testing

Goal:

✔ Components work independently

---

## Week 3 — Integration

Tasks:

- Integrate all layers

- System testing

- Visualization

- Bug fixing

Milestone:

✔ First successful data transmission

---

## Week 4 — Delivery

Tasks:

- Documentation

- Demo preparation

- Presentation slides

- Final testing

Deliverables:

✔ Final system

✔ Reports

✔ Demo

## PHASE 1 — Exploration-Oriented Meta-Prompt (ToT-Based)

Initial Prompt: สร้างการตีความที่เป็นไปได้หลายแบบของ Bio-Quantum Tactile Architecture

### Tree-of-Thought Reasoning

#### Branch 1: มุมมองการคำนวณแบบชีวภาพ

แนวคิดหลัก: ส่วน “bio” คือวัสดุหรือระบบคำนวณหลัก เซลล์ประสาทหรือเนื้อเยื่อประสาทถูกเพาะเลี้ยงหรือเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อทำการคำนวณ โดยมีปรากฏการณ์ควอนตัมเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใน (เช่น การเปิด-ปิดช่องไอออน การสั่นของไมโครทูบูล) ส่วน “tactile” คือรูปแบบอินพุต/เอาต์พุตของคอมพิวเตอร์ชีวภาพนี้

องค์ประกอบย่อย:

- อินเทอร์เฟซเครือข่ายเซลล์ประสาท: อาร์เรย์อิเล็กโทรดหลายจุดสำหรับกระตุ้นและบันทึกสัญญาณจากเครือข่ายประสาทชีวภาพ

- การสังเกตกระบวนการควอนตัม: เครื่องวัดแม่เหล็กความไวสูงหรือ optical tweezers สำหรับตรวจจับเหตุการณ์ควอนตัมภายในเซลล์ประสาทโดยไม่ทำลายการทำงาน

- อาร์เรย์แปลงสัญญาณสัมผัส: จอแสดงผลแบบแฮปติกความหนาแน่นสูงที่แปลงสถานะของเครือข่ายประสาทเป็นความรู้สึกทางกายภาพ

ข้อดี: การคำนวณชีวภาพแท้จริง ขนานสูงมาก และประหยัดพลังงาน
 ข้อจำกัด: ความยากทางเทคนิคสูงมาก การรักษาสภาพสิ่งมีชีวิต การสังเกตควอนตัมแบบไม่รบกวน และประเด็นจริยธรรม

#### Branch 2: มุมมองชั้นปฏิสัมพันธ์ควอนตัม

แนวคิดหลัก: ตัวประมวลผลควอนตัมสังเคราะห์ทำหน้าที่เป็นตัวแปลความเร็วสูงระหว่างสัญญาณชีวภาพกับข้อมูลดิจิทัลหรือการสัมผัส

องค์ประกอบย่อย:

- ระบบรับสัญญาณชีวภาพ เช่น EEG ความหนาแน่นสูง fNIRS หรืออิเล็กโทรดฝัง

- Quantum Reservoir Computer เช่น เครือข่ายคิวบิตตัวนำยิ่งยวดหรือวงจรควอนตัมโฟโตนิก

- หน่วยเข้ารหัสและป้อนกลับแบบสัมผัส แปลงผลลัพธ์เป็นรูปแบบการสั่นหรือแรงบนอุปกรณ์แฮปติก

ข้อดี: ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบควอนตัมในงานเฉพาะทาง และไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ชีวภาพ
 ข้อจำกัด: การเชื่อมต่อสัญญาณคลาสสิกกับระบบควอนตัมที่เปราะบางยากมาก และต้องใช้สภาวะสุดขั้ว เช่น อุณหภูมิต่ำมาก

#### Branch 3: มุมมองอินเทอร์เฟซสัมผัส/ประสาทสัมผัส

แนวคิดหลัก: สถาปัตยกรรมนี้เกี่ยวกับ “สัมผัสรูปแบบใหม่” โดยส่วน bio-quantum ช่วยสร้างประสาทสัมผัสเหนือมนุษย์

องค์ประกอบย่อย:

- ผิวสัมผัสควอนตัมที่ฝังเซนเซอร์ เช่น NV centers ในเพชร

- ตัวประมวลผลสัญญาณควอนตัม

- ระบบกระตุ้นประสาทชีวภาพเพื่อสร้างประสาทสัมผัสใหม่

ข้อดี: สร้างประสาทสัมผัสใหม่สำหรับมนุษย์
 ข้อจำกัด: ยังไม่เคยพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถ “รู้สึก” ปรากฏการณ์ควอนตัมได้

### Comparison & Selection

Branch 1 คาดการณ์สูงเกินไปและมีปัญหาจริยธรรม
 Branch 3 น่าสนใจแต่เน้นการรับรู้แคบเกินไป
 Branch 2 สมดุลและมีความเป็นไปได้มากที่สุด จึงถูกเลือก

## PHASE 2 — Reasoning-Oriented Meta-Prompt (CoT-Based)

### 1. Formal Definition

BQTA เป็นกรอบการคำนวณแบบผสมสำหรับปฏิสัมพันธ์มนุษย์-เครื่องจักรแบบวงจรปิด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

- การรับสัญญาณประสาท

- การเข้ารหัสสู่สถานะควอนตัม

- Quantum Reservoir Computing

- การอ่านผลด้วยระบบคลาสสิก

- การแสดงผลแบบสัมผัส

### 2. Interaction of Components

- องค์ประกอบชีวภาพ: แหล่งคำสั่งและผู้รับผลป้อนกลับ

- องค์ประกอบควอนตัม: ตัวเร่งเฉพาะทางสำหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเวลา

- องค์ประกอบสัมผัส: ช่องทางส่งข้อมูลกลับสู่สมองที่มีแบนด์วิดท์สูง

### 3. Architectural Layers

Layer 1: Bio-Acquisition Layer — อินเทอร์เฟซประสาทความละเอียดสูง
 Layer 2: Quantum Encoding & Processing Layer — การเข้ารหัสและ reservoir ควอนตัม
 Layer 3: Classical Readout & Control Layer — การวัดผลและควบคุม
 Layer 4: Tactile Rendering Layer — การสร้างรูปแบบสัมผัส

### 4. Justification of Coherence

สมองเก่งด้านการรับรู้รูปแบบ ระบบควอนตัมเก่งด้านการประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อน และการสัมผัสสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

### 5. Feasibility, Scalability, and Consistency

ความเป็นไปได้ในระยะสั้นต่ำ แต่แต่ละองค์ประกอบมีการวิจัยอยู่จริง การขยายระบบขึ้นกับจำนวนคิวบิตและความหนาแน่นของตัวกระตุ้นสัมผัส

## PHASE 3 — Iteration-Oriented Meta-Prompt (ReAct-Based)

### 1. Identify Weaknesses

- ความจำเป็นของควอนตัมยังไม่ชัดเจน

- ความไม่สอดคล้องของช่วงเวลา

- ปัญหาการเข้ารหัสสัญญาณชีวภาพ

### 2. Refine Components

- ใช้ควอนตัมเป็นตัวสกัดคุณลักษณะเชิงเวลา

- ใช้ reservoir หลายตัวแบบขนาน

- เข้ารหัสแบบ spike-based

## 3. Simulate Use Case — Haptic Telesurgery (ศัลยกรรมทางไกล)

ศัลยแพทย์ทำการควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดจากระยะไกล

สัญญาณคำสั่งจากมือของศัลยแพทย์ถูกตรวจจับ → เข้ารหัสแบบ spike-based → ประมวลผลผ่าน reservoir หลายตัวแบบขนาน → สกัดคุณลักษณะเชิงเวลา → แปลงเป็นคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ปลายทาง

ขณะเดียวกัน เซนเซอร์แรงและการสัมผัสจากเครื่องมือผ่าตัดจะส่งข้อมูลกลับ → ประมวลผล → แปลงเป็นสัญญาณสัมผัส → ถ่ายทอดกลับไปยังอุปกรณ์ haptic ของศัลยแพทย์ ทำให้สามารถรับรู้แรงต้าน ความแข็ง หรือพื้นผิวของเนื้อเยื่อได้เสมือนอยู่ในสถานที่จริง

## 4 & 5. Improve Design

เพิ่มการประมวลผลสองทิศทาง:

ทางคำสั่งมอเตอร์ (Motor Command Path)

- แปลงการเคลื่อนไหวของศัลยแพทย์เป็นคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์

- ปรับความละเอียดและความแม่นยำของการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์

- ลดผลกระทบจากความหน่วงของเครือข่าย

ทางข้อมูลประสาทสัมผัส (Sensory Feedback Path)

- รับข้อมูลแรง การสั่น และการสัมผัสจากเครื่องมือผ่าตัด

- แปลงเป็นสัญญาณ haptic สำหรับศัลยแพทย์

- ช่วยให้ควบคุมแรงได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ

- สนับสนุนการรับรู้สถานะของเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัด

## PHASE 4 — Refinement-Oriented Meta-Prompt (RAG-Based)

### 1. Connection to Real-World Fields

- การคำนวณควอนตัม

- เทคโนโลยีประสาท

- ชีวสารสนเทศ

- อินเทอร์เฟซสัมผัส

### 2. Scientific Principles

- Decoherence

- Neural Coding

- Information Theory

### 3. Remove Speculative Inconsistencies

- ระบบควอนตัมไม่ “เข้าใจ” ความตั้งใจ

- ไม่มีการกระตุ้นสมองโดยตรง

- เป็นโปรเซสเซอร์เฉพาะทาง

### 4. Refined Final Definition

BQTA เป็นกรอบระบบประสาท-แขนเทียมแบบผสมที่มีเส้นทางมอเตอร์และเส้นทางประสาทสัมผัส ทำงานเป็นระบบวงจรปิดเพื่อการควบคุมและการรับรู้ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

### 5. Polished Conceptual Architecture Summary

Layer 1: อินเทอร์เฟซประสาท
 Layer 2: ตัวประมวลผลควอนตัม
 Layer 3: ระบบควบคุมคลาสสิก
 Layer 4: อินเทอร์เฟซสัมผัส
 Layer 5: อุปกรณ์ภายนอก

BQTA Project: Roles, Responsibilities & Boundaries Matrix

Team Role Assignment Table

| Role | Assigned To | Primary Responsibilities | Secondary Responsibilities | Decision Authority | Reporting To |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | ศวัสกร แว่นแก้ว | • ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบทั้งหมด • กำหนดโครงสร้างชั้น (Layer) และอินเทอร์เฟซ • กำหนดโปรโตคอล Bio-Quantum | • จัดทำเอกสารสถาปัตยกรรม • ตรวจสอบโค้ดระดับโครงสร้าง • ควบคุม Technical Debt | • ตัดสินใจด้านการออกแบบ • อนุมัติการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ • เลือกเทคโนโลยีหลัก | Instructor |
| Engineer | ญาทิชา จันทรศรีสุริยวงศ์ | • พัฒนาโมดูลหลักของระบบ • เขียนอัลกอริทึม Bio-Quantum Processing • พัฒนา Simulation | • ปรับปรุงประสิทธิภาพ • แก้ไขข้อบกพร่อง• จัดทำเอกสารโค้ด | • แนวทางการพัฒนา • โครงสร้างโค้ด • เลือกเครื่องมือพัฒนา | Architect |
| Specialist | กนกพร บุญครอง | • วิจัยด้านชีวภาพ-ควอนตัม • กำหนดกฎการตอบสนองสัมผัส • ให้ความรู้เฉพาะทาง | • วิเคราะห์กรณีผิดปกติ • จัดทำเอกสารเชิงวิชาการ • สร้างสถานการณ์ทดสอบ | • การตัดสินใจเชิงโดเมน • กฎ Bio-Tactile • ทิศทางการวิจัย | Architect |
| DevOps | ชิดชนก ชนะพา | • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมระบบ • ดูแล CI/CD Pipeline • จัดการ Version Control | • ประสานการรวมระบบ • Build Automation • Hosting เอกสาร | • วิธีการ Deploy • เครื่องมือ DevOps • กลยุทธ์ Branch | Engineer |
| Tester/QA | อรปรีญา แซ่โซ้ง | • วางแผนการทดสอบ • สร้าง Test Case • ติดตาม Bug | • วัดคุณภาพระบบ • UAT และ Performance Test • ตรวจเอกสาร | • เกณฑ์คุณภาพ• Test Coverage • ความพร้อม Release | All |

## Detailed Responsibility Matrix — By Project Phase

### Week 1: Foundation

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Architect | ออกแบบ Layer และ Interface, สร้าง Architecture Diagram |
| Engineer | ศึกษาเครื่องมือและสร้าง Prototype |
| Specialist | วิจัยหลักการ Bio-Quantum และกำหนดกฎพื้นฐาน |
| DevOps | สร้าง Repository และตั้งค่า Environment |
| Tester/QA | สร้าง Template แผนทดสอบและระบบติดตาม Bug |

Week 2: Implementation

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Architect | ตรวจสอบการพัฒนาให้ตรงตามแบบ |
| Engineer | พัฒนาโมดูลหลัก เช่น Processing Engine และ Network Logic |
| Specialist | ตรวจสอบความถูกต้องเชิงโดเมน |
| DevOps | จัดการ Branch และ Integration |
| Tester/QA | เขียน Unit Test และทดสอบรายวัน |

Week 3: Integration

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Architect | ตรวจสอบความสอดคล้องของระบบ |
| Engineer | รวมโมดูลและแก้ Integration Bug |
| Specialist | ตรวจสอบสถานการณ์พิเศษ |
| DevOps | ดูแล Build และ Deployment |
| Tester/QA | Integration Testing และ Regression Testing |

Week 4: Delivery

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Architect | ตรวจสอบสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย |
| Engineer | เตรียม Demo และปรับปรุงโค้ด |
| Specialist | ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ |
| DevOps | จัดแพ็กเกจส่งงาน |
| Tester/QA | ทดสอบขั้นสุดท้ายและรายงานคุณภาพ |

Responsibility Area Matrix — By Component

| Component | Design Owner | Implementation Owner | Testing Owner | Documentation Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bio-Quantum Interface | Architect | Engineer | Tester/QA | Architect |
| Tactile Processing Engine | Architect + Specialist | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| Sensory Protocol | Specialist | Engineer + Specialist | Tester/QA + Specialist | Specialist |
| Session Management | Architect | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| Simulation Framework | Architect | Engineer | Tester/QA | DevOps |
| Visualization | Architect | Engineer | Tester/QA | DevOps |
| Testing Framework | Tester/QA | Tester/QA + DevOps | Tester/QA | Tester/QA |
| Documentation | All | All | Tester/QA | DevOps |

Decision Authority Matrix

| Decision Type | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA | Instructor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture Changes | Approve | Consult | Consult | Consult | Consult | Final |
| Technology Selection | Propose | Approve | Consult | Consult | Consult | Review |
| Protocol Design | Approve | Propose | Consult | — | Consult | — |
| Implementation Approach | Review | Approve | Consult | Consult | — | — |
| Domain Rule Changes | Review | Consult | Approve | — | Consult | — |
| Testing Strategy | Consult | Consult | Consult | — | Approve | — |
| Release Readiness | Consult | Consult | Consult | Propose | Approve | Final |
| Documentation Final | Review | Review | Review | Approve | Review | — |

## Communication Boundaries

### Escalation Path

Issue Discovery

↓

Owner แก้ไข (ภายใน 4 ชั่วโมง)

↓

ส่งต่อ Architect (2 ชั่วโมง)

↓

ประชุมทีม (1 ชั่วโมง)

↓

ส่ง Instructor หากยังไม่แก้ได้

## Boundaries of Responsibility

### Architect

In Scope:

- การออกแบบระบบทั้งหมด

- กำหนดอินเทอร์เฟซ

- เลือกเทคโนโลยี

- บังคับใช้ Design Pattern

Out of Scope:

- เขียนโค้ดละเอียด

- แก้ Bug รายวัน

- เขียน Test Case

### Engineer

In Scope:

- การพัฒนาระบบหลัก

- อัลกอริทึม

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

Out of Scope:

- การตัดสินใจสถาปัตยกรรม

- การวิจัยเชิงโดเมนลึก

- ดูแล CI/CD

### Specialist

In Scope:

- ความรู้เฉพาะทาง Bio-Quantum

- กฎและแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์

- วิเคราะห์ Edge Case

Out of Scope:

- เขียนโค้ดหลัก

- ตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน

- Automation Test

### DevOps

In Scope:

- Environment และ Infrastructure

- CI/CD Pipeline

- Version Control

- Build & Deployment

Out of Scope:

- การออกแบบอัลกอริทึม

- การพัฒนาโปรโตคอล

- การวิจัยโดเมน

### Tester / QA

In Scope:

- แผนและการดำเนินการทดสอบ

- ติดตาม Bug

- ประเมินคุณภาพ

- ตรวจสอบ Release

Out of Scope:

- การออกแบบระบบ

- การตัดสินใจพัฒนา

- การตั้งค่า Infrastructure

RACI Matrix

| Activity | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture Definition | R/A | C | C | I | I |
| Implementation | I | R/A | C | C | I |
| Domain Rules | C | C | R/A | — | C |
| Environment Setup | I | C | — | R/A | C |
| Integration Testing | C | C | I | C | R/A |
| System Testing | C | I | C | I | R/A |
| Release Management | C | C | I | R/A | C |
| Final Submission | I | I | I | R/A | C |

Time Allocation Boundaries

| Role | Coding | Design | Testing | Documentation | Meetings | Research |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | 10% | 40% | 10% | 20% | 15% | 5% |
| Engineer | 60% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Specialist | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 15% |
| DevOps | 30% | 10% | 10% | 30% | 15% | 5% |
| Tester/QA | 10% | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% |

Conflict Resolution Boundaries

| Conflict Type | Resolution Path | Escalation Time |
| --- | --- | --- |
| Technical Disagreement | Architect Decision | 24 ชม. |
| Implementation Approach | Engineer + Architect | 48 ชม. |
| Domain Rule Issue | Specialist Final Say | 24 ชม. |
| Testing Priority | Tester/QA | 24 ชม. |
| Integration Issue | DevOps Coordination | 12 ชม. |
| Schedule Conflict | Team Vote → Instructor | 48 ชม. |

Sign-off Matrix

| Deliverable | Author | Reviewer | Approver |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Spec | Architect | All | Instructor |
| Implementation Plan | DevOps | All | Architect |
| Source Code | Engineer | Architect + QA | Engineer |
| Test Plan | Tester/QA | Engineer | Tester/QA |
| User Documentation | DevOps | All | Architect |
| Demo Video | Engineer | All | DevOps |
| Final Presentation | All | All | Instructor |
| Submission Package | DevOps | All | Instructor |

Role Boundaries Quick Reference

ROLE              | PRIMARY ZONE      | STAY OUT OF

--------------------|-----------------------------|------------------------

ARCHITECT   | Design, Interfaces     | Detailed coding

ENGINEER     | Implementation         | Architecture decisions

SPECIALIST   | Domain knowledge   | Core coding

DEVOPS         | Infrastructure            | Algorithm design

TESTER/QA    | Testing & Quality      | Implementation